PROGRESS

PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK

Sprint ke: 1

Minggu ke: 10

Kelompok 2:

Hariz Fauzil Adhim	(187241011)

Adrian Faishal Hilmy	(187241089)

Thoriq Rafi Al Bani	(187241092)

Kevin Brawijaya	(187241113)

- EFFORT ESTIMATION

| NO | Backlog | Priority | Effort (T-shirt size) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menanyakan Informasi Produk | Must Have | XXL |
| 2 | Menyampaikan Pengaduan Produk | Must Have | XL |
| 3 | Melakukan Login Dashboard | Must Have | M |
| 4 | Memantau Layanan | Should Have | L |
| 5 | Membaca Transkrip Percakapan | Should Have | M |
| 6 | Menangani Pengaduan | Must Have | L |
| 7 | Mengelola Basis Pengetahuan | Must Have | L |
| 8 | Merekap dan Mengunduh Laporan Layanan | Should Have | M |

Total (M): 3

Total (L): 3

Total (XL): 1
Total (XXL): 1

Total Effort: 24

Keterangan Bobot:

S(1) - M(2) - L(3) - XL(4) - XXL(5)

- BURNDOWN CHART

Estimated Effort turun linear 8 poin per sprint (24 → 16 → 8 → 0). Actual Effort masih berada di 24 poin karena Sprint 1 baru dimulai pada Minggu 10 dan akan diperbarui setiap akhir sprint.

SPRINT PLANNING

| Sprint | Feature |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Fitur 1 Menanyakan Informasi Produk Fitur 3 Melakukan Login Dashboard Fitur 7 Mengelola Basis Pengetahuan |
| Sprint 2 | Fitur 2 Menyampaikan Pengaduan Produk Fitur 4 Memantau Layanan |
| Sprint 3 | Fitur 5 Membaca Transkrip Percakapan Fitur 6 Menangani Pengaduan Fitur 8 Merekap dan Mengunduh Laporan Layanan |